INSTRUÇÕES – NAC – QUALIDADE E GOVERNANÇA

ESTIMATIVA DE SOFTWARE COM USE CASE POINTS

1º) Leia o documento NAC-UC-SD.docx

2º) Utilize a planilha NACUCP.xls para descrever os Casos de Uso, definir suas complexidades e calcular os pontos não ajustados

3º) Aplique o ajuste Técnico e Ambiental, com base nos requisitos não funcionais já das tabelas de influência – atribua peso 5 para todos os fatores de influência e calcule o número de Pontos de Caso de Uso Ajustados.

4º) Suba o arquivo NACUCP na sua área de trabalhos no portal da FIAP. Coloque o Nome e RM de todos integrantes do grupo na primeira ABA da planilha.

5º) Considere que 1 UCP ajustado = 10 horas de trabalho e, considerando um salário médio de R$ 40,00 por hora, calcule o esforço em horas e custo do projeto.